**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ветковского района на 2020 год**

капитальный ремонт жилого дома № 57 по ул.Фабричной в г.Ветке

**Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда по КЖУП «Ветковское» на 2021 – 2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома | Планируемый год проведения капитального ремонта |
| 1. | г.Ветка, ул.Ленина В.И., д. 40 | 2020-2021 |
| 2. | г.Ветка, ул.Чапаева В.И., д. 2 | 2020-2021 |
| 3. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 48 | 2020-2021 |
| 4. | г.Ветка, пер. 3-й Пролетарский, д. 2 | 2022 |
| 5. | г.Ветка, ул.Чапаева В.И., д. 13 | 2022 |
| 6. | г.Ветка, ул.Фабричная, д. 84 | 2022 |
| 7. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 28 | 2022 |
| 8. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 32 | 2022 |
| 9. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 32А | 2022 |
| 10. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 26 | 2023 |
| 11. | аг.Светиловичи, ул.Набережная, д. 6 | 2023 |
| 12. | аг.Светиловичи, ул.Совхозная, д. 2 | 2024 |
| 13. | г.Ветка, ул.Октябрьская, д. 28 | 2024 |
| 14. | аг.Неглюбка, ул.Пушкина А.С., д. 1 | 2024 |
| 15. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 30 | 2025 |
| 16. | г.Ветка, ул.Батракова М.Г., д. 34 | 2025 |
| 17. | г.Ветка, ул.Октябрьская, д. 37 | 2025 |