План работ по текущему ремонту и содержанию местных автомобильных дорог по Ветковскому ДРСУ № 185

на 1 июля 2020 г.

| № п/п | Наименование вида выполняемых работ | Участок выполнения работ | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| 1. | А/д Н-4671 Светиловичи-Н.Залядье км 14,45км 14,60 (устройство двух дополнительных автобусных остановок) | н.п. К.Болсуны | сентябрь |  |
| 2. | А/д Н-4671 Светиловичи-Н.Залядье км 8,25 км 8,35 (устройство двух дополнительных автобусных остановок) | н.п.В.Немки | октябрь |  |
| 3. | А/д Н-4675 Столбун-Неглюбка-Репище км 1,20 (устройство дополнительной автобусной остановки) | н.п.Столбун | ноябрь |  |
| Содержание |  |  |  |  |
| 4. | Ручная и механизированная окоска полосы отвода | Местные а/д | Июль-октябрь | 1 раз в месяц (по мере необходимости согласно «Регламенту видов работ по содержанию а/д общего пользования и цикличность их выполнения») |
| 5. | Уборка мусора на остановочных площадках в полосе отвода | Местные а/д | Июль-октябрь | 2 раз в месяц (по мере необходимости согласно «Регламенту видов работ по содержанию а/д общего пользования и цикличность их выполнения») |
| 6. | Ямочный ремонт а/д | Н-4671 Светиловичи- Н.Залядье | июль |  |
| 7. | Ямочный ремонт а/д | Н-4677 Хальч-Станки-Кунторовка | август |  |
| 8. | Замена (ремонт) дорожных знаков | Местные а/д | По мере необходимости |  |
| 9. | Профилирование дорог с грунтовым и гравийным покрытием | Местные а/д | По мере необходимости |  |
| 10. | Очистка от снега и обработка ПГМ проезжей части, тротуаров, автобусных остановок, мостов | Местные а/д | Ноябрь-декабрь |  |
| 11. | Установка указательных вех, ящиков для складирования ПГМ на автобусных остановках | Местные а/д | Ноябрь-декабрь |  |