План работ по текущему ремонту и содержанию местных автомобильных дорог по Ветковскому ДРСУ № 185

на  2022 г.

| № п/п | Наименование вида выполняемых работ | Участок выполнения работ | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| 1. | А/д Н-4699 Даниловичи-Зеленая Хвоя-Новины, ремонт гравийного покрытия | км 0,800 – км 2,600 | 1 квартал |  |
| 2. | А/д Н-4102 Новобелица-Кленки-Рудня Споницкая, устройство автобусных остановок – 2 штук, автопавильон – 1 штук | км 13,360, км 13,550 | 2 квартал |  |
| 3. | А/д Н-4675 Столбун-Неглюбка-Репище, устройство тротуаров | д.Неглюбка км 0,700 – км 2,070 | 2 квартал |  |
| 4. | А/д Н-4676 Столбун - Малые Немки - гр. Российской Федерации, устройство автобусной остановки – 1 штук | д.Малые Немки км 8,820 | 2 квартал |  |
| Содержание |  |  |  |  |
| 5. | Ручная и механизированная окоска полосы отвода | Местные автодороги | Июль-октябрь | 1 раз в месяц (по мере необходимости согласно «Регламенту видов работ по содержанию а/д общего пользования и цикличность их выполнения») |
| 6. | Уборка мусора на остановочных площадках в полосе отвода | Местные автодороги | Июль-октябрь | 2 раз в месяц (по мере необходимости согласно «Регламенту видов работ по содержанию а/д общего пользования и цикличность их выполнения») |
| 7. | Нанесение горизонтальной разметки | Местные автодороги | июль |  |
| 8. | Замена (ремонт) дорожных знаков | Местные автодороги | По мере необходимости |  |
| 9. | Профилирование дорог с грунтовым и гравийным покрытием | Местные автодороги | По мере необходимости |  |
| 10. | Очистка от снега и обработка ПГМ проезжей части, тротуаров, автобусных остановок, мостов | Местные автодороги | Ноябрь-декабрь |  |
| 11. | Установка указательных вех, ящиков для складирования ПГМ на автобусных остановках | Местные автодороги | Ноябрь-декабрь |  |