План проведения работ Ветковского РЭС на 31.07.2020 года

|  | Наименование работ и их оформление (наряд / распоряжение) | Планируемая дата/ время | Руководитель работ | Выдающий наряд / распоряжение | Количество человек | Привлекаемые механизмы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж МТП в охранной зоне КТП-545 н.п. Столбун..(распоряжение). | 31.07.2020 9:00–16:00 | Пугачев А.Н. гр. 5 | Пугачев А.Н. гр.5 | 3 | Бр. автомобиль АВ 51-23-3, МПРП |  |
|  |  |  | Баранов В. Н. гр.4 |  |  |  |  |
| 2 | Участок ВЛ-10 кВ№ 852 ПС «Ветка» от ТП-314 ВН-103 до ТП-247 ВН-65: замена Р-10 кВ КТП-39, покраска КТП, замена проходных и опорных изоляторов.(наряд) | 31.07.2020 9:00–16:00 | Фомин Р.А. гр.5 | Фомин Р.А. гр.5 | 5 | Бр. автомобиль АК 46-60-3, МПРП |  |
|  |  |  | Потапович Ю.С. гр. 4 |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-39 г.Ветка: К.К.Р.(наряд). | 31.07.2020 9:00–17:00 | Рудя А.С. гр.5 | Рудя А.С. гр.5 | 3 | Бр. автомобиль АI 66-76-3 МПРП |  |
|  |  |  | Арещенко Р.В. гр.4 |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-536 н.п. Хальч: ККР (наряд) | 31.07.2020 9:00–17:00 | Кирюшкин С.С.гр.5 | Кирюшкин С.С.гр.5 | 4 | Бр. автомобиль АI 54-99-3, МПРП |  |
|  |  |  | Шитиков Г.П. гр.4 |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ 10кВ 861 пс Светиловичи. Дискование просеки ВЛ-10кВ.(наряд). | 31.07.2020 9:00–17:00 |  | Писсяков В.Д. гр.5 | 2 | МТЗ |  |
|  |  |  | Линденков А.А. гр 2 |  |  |  |  |

Возникшие после 15-00 30.07.2020г. изменения. План проведения работ по Ветковскому району электрических сетей на 31.07.2020 г.

(по состоянию на 8-15 31.07.2020 г.)

| № п/п | Наименование работ и их оформление (наряд / распоряжение) | Планируемая дата/ время | Руководитель работ | Выдающий наряд / распоряжение | Количество | Привлекаемые механизмы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |