ПРОТОКОЛ № 4

от 28 декабря 2017 года

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов и определения участников конкурса, выигравших конкурс по выбору исполнителей мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее – комиссия), созданной в соответствии с распоряжением председателя Ветковского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) от 5 апреля 2017 года № 64-р «О создании комиссии» по определению  исполнителей мероприятий: «Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счёт текущего ремонта», регионального комплекса мероприятий по реализации подпрограммы 3 «Ремонт жилищного фонда» Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

Состав комиссии:

Буракова                                   заместитель председателя райисполкома,

Наталья Михайловна               заместитель председателя комиссии;

Котоликов                                 начальник отдела жилищно-коммунального

Игорь Петрович                        хозяйства райисполкома,

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Громыко                                     начальник отдела экономики райисполкома;  Татьяна Александровна

Корнейчук                                  начальник финансового отдела

Наталья Владимировна             райисполкома;

Селюкова                                    главный бухгалтер райисполкома;

Светлана Михайловна

Тетеря                                         заведующий юридическим сектором

Сергей Владимирович              райисполкома.

Председательствовал: Буракова Н.М.

- присутствовали: Котоликов И.П., Громыко Т.А., Корнейчук Н.В., Селюкова С.М., Тетеря С.В.;

отсутствовали – Зиневич В.А. (находится в трудовом отпуске);

- наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные представители): не  присутствовали.

СЛУШАЛИ:

Буракову Н.М.                                                     .

(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

О поступивших отношениях КЖУП «Ветковское» от 26.12.2017 г. №№ 3700 и 3701 о продлении сроков выполнения мероприятия  «Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счёт текущего ремонта» регионального комплекса мероприятий по реализации подпрограммы 3 «Ремонт жилищного фонда» Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы,  размещенного 17 апреля 2017 года на сайте www.vetka.gomel-region.by.

РЕШИЛИ:

- В связи с выявлением в ходе выполнения мероприятия  «Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счёт текущего ремонта» регионального комплекса мероприятий по реализации подпрограммы 3 «Ремонт жилищного фонда» Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, дополнительных  объёмов  и видов строительных работ, не предусмотренных сметной документацией и влияющих на своевременное исполнением подрядчиком своих договорных обязательств разрешить КЖУП «Ветковское» продлить окончание работ по данному мероприятию по 31 декабря 2017 г.

- Рекомендовать заключить дополнительное соглашение к договору строительного подряда на выполнение текущего ремонта № б/н от 22.05.2017 г. на выполнение мероприятия «Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счёт текущего ремонта» с участником конкурса – КЖУП «Ветковское» на окончание выполнения работ по 31 декабря 2017 г

Голосовали: за – 6 членов комиссии, против – 0.

Заместитель председателя комиссии                              Н.М.Буракова

Секретарь комиссии						     И.П.Котоликов

Члены комиссии:						     Т.А.Громыко

Н.В. Корнейчук

С.М.Селюкова

С.В.Тетеря