ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КРОВЕЛЬ КЖУП «ВЕТКОВСКОЕ» на 2026 год за счет межбюджетных трансферов

| Адрес дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом) | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| г. Ветка, ул. Совесткая,37 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 16 | 2 квартал | 3 квартал |
| Свитиловичи, ул. Ленина д.37 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 27 | 2 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи, Набережная д..6 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 15 | 2 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи, Советская 72 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 53 | 3 квартал | 3 квартал |
| аг.Светиловичи, ул.Комсомольская,д.8 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 30 | 3 квартал | 4 квартал |
| Ветка ул. Советская д. 105 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 36 | 2 квартал | 2 квартал |
| г.Ветка, ул. П. Коммуны 79 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | м.кв. | 32 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Гомыко 43 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | м.кв. | 34 | 3 квартал | 4 квартал |
| д.Хальч, Пл.Победы,д.3 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 24 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка, ул. Советская д. 18 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 25 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка ул. Юбилейная 40 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 23 | 2 квартал | 4квартал |
| Светиловичи Набережная д..21 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 21 | 2 квартал | 4 квартал |
| Ветка ул. Громыко 153 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 40 | 2квартал | 3 квартал |
| Ветка ул. Советская 47 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 27 | 2 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи, Советская 141 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 28 | 3 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи Набережная д..19 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 21 | 2 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи Советская 104 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 23 | 3 квартал | 3 квартал |
| Ветка УЛ. Озерная 25 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 27 | 2 квартал | 3 квартал |
| Светиловичи 3-й переулок Советский д 22 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 21 | 2 квартал | 3 квартал |
| Ветка ул. Первомайская 56 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов (ремонт фронтона) | м.кв | 31 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка, ул.Садовая 49 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 60 | 2 квартал | 4 квартал |
| Ветка УЛ. Громыко 114 | Собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 40 | 2 квартал | 4 квартал |
| ИТОГО |  |  |  | 654 |  |  |
| г. Ветка, ул.Свердлова Я.М,д.6 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 40 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка, ул.Октябрьская,д.37 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 40 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул.Ленина,д.32 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 60 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка,ул.Луначарского А.В, д.52 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 20 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка,ул.Луначарского А.В, д.56 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков | м.кв | 20 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка, ул.Свердлова В.Я,д.4 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 30 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка,ул.Ленина,д.39 | Собственными силами | Ремонт отдельных участвок мягкой кровли | м.кв | 20 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг. Новоселки ,ул. Молодежная,д.2 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв | 60 | 2квартал | 3 квартал |
| г.Ветка, ул.Чапаева В.И,д.4 | Собственными силами | Частичная замена ограждения кровли | м.п | 60 | 2 квартал | 3 квартал |
| аг.Новоселки, ул.Молодежная,д.6 | Собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв., | 30 | 2 квартал | 3 квартал |
| ИТОГО |  |  |  | 1034 |  |  |
| На функции технического надзора на основании решения Ветковского районного исполнительного комитета от 30 декабря 2025 года № 1309 «Об определении организаций по выполнению работ в 2026 году» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |