Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

Ветковского района на 2026

| № п/п | Наименование объекта | Начало проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Чапаева В.И. в г. Ветке | февраль 2026 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по пер.3-му Пролетарскому в г. Ветке | май 2026 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 34А по ул. Батракова М.Г. в г. Ветке | июнь 2026 |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Громыко А.А. в г. Ветке | сентябрь 2026 |