28 февраля 2025 г.        № 159

Об утверждении мероприятий по наведению порядка на земле в Ветковском районе и проведению Года благоустройства

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», пунктом 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2021 г. № 668 «О наведении порядка на земле», и в целях безусловного исполнения Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2025 г. № 1 «Об объявлении 2025 года Годом благоустройства» Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить План по реализации в Ветковском районе мероприятий, приуроченных к проведению Года благоустройства в 2025 году (далее – План) (прилагается).

2. Утвердить мероприятия по наведению порядка на земле на территории Ветковского района в 2025 году (прилагается).

3. Создать рабочую группу по контролю проведения в Ветковском районе мероприятий, указанных в Плане, в составе согласно 
приложению 1.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Ветковского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) ежемесячно предоставлять отчет о выполнении Плана.

5. Руководителям организаций всех форм собственности независимо от ведомственной подчиненности под персональную ответственность указать на необходимость:

5.1. выполнения мероприятий указанных в Плане;

5.2. создания условий для участия работников в мероприятиях по наведению порядка на земле в 2025 году;

5.3. соблюдения всеми участниками правил охраны труда.

6. Учреждению «Редакция газеты «Голас Веткаўшчыны» обеспечить  широкое и своевременное освещение о планируемых и проводимых работах по благоустройству в 2025 году в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, координация – Харыбин А.С.

Председатель		Р.Ю.Сергун

Приложение 1

к решению

Ветковского районного

исполнительного комитета

___.02.2025 №____

СОСТАВ

рабочей группы по контролю

проведения мероприятий Плана по реализации в Ветковском районе мероприятий, приуроченных к проведению Года благоустройства в 2025 году

| Харыбин Андрей Сергеевич | – | заместитель председателя Ветковского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Таран Ирина Валерьевна | – | заместитель председателя райисполкома, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Белов Владимир Сергеевич Воинова Марина Викторовна Гончаров Юрий Владимирович Здунюк Леонид Владимирович Колосовская Екатерина Владимировна Коржев Андрей Владимирович Коробов Алексей Юрьевич Помозова Татьяна Александровна | – – – – – – – – | директор коммунального жилищного унитарного предприятия «Ветковское»; начальник отдела экономики райисполкома управляющий делами райисполкома; начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома; главный государственный санитарный врач Ветковского района;* начальник отдела землеустройства райисполкома; начальник отдела образования райисполкома; |
| Ремизонова Наталья Владимировна | – | начальник финансового отдела райисполкома; |
| Селюкова Светлана Михайловна | – | главный бухгалтер райисполкома. |

____________________

*По согласованию

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Ветковского районного

исполнительного комитета

28.02.2025 № 159

ПЛАН

по реализации в Ветковском районе мероприятий,

приуроченных к проведению Года благоустройства в 2025 году

| I. Организационные мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Доведение решений о закреплении земель общего пользования населённых пунктов за юридическими лицами всех форм собственности и гражданами для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2020 № 430 | 03.03.2025 | Отдел ЖКХ, АиС райисполкома, газета «Голос Ветковщины» |
| 2. Утверждение планов по благоустройству и наведению порядка на территориях сельских населенных пунктов. | 03.03.2025 |  |
| 3. Утверждение планов по благоустройству и наведению порядка на объектах сельскохозяйственных предприятий и прилегающих (закрепленных) территориях. | 03.03.2025 | Управление сельского хозяйства райисполкома |
| 4. Закрепление на добровольной основе воинских захоронений и мест воинской славы за предприятиями и организациями различной формы собственности для обеспечения их содержания и благоустройства (Приложение3). | 03.03.2025 | Сектор культуры райисполкома |
| 5. Организация и проведение весенних и осенних субботников с привлечением общественности к реализации мероприятий по благоустройству. | в течение года | Отдел ЖКХ, АиС райисполкома |
| 6. Информационное сопровождение планируемых и проводимых мероприятий, работ по благоустройству через средства массовой информации | в течение года | Отдел идеологической работы райисполкома, газета «Голос Ветковщины». |
| II. Реализация мероприятий по благоустройству территорий и наведению порядка на земле на 2025 год среди структурных подразделений райисполкома |  |  |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| - Отдел ЖКХ, АиС райисполкома |  |  |
| - Проведение обследований улиц города Ветка на предмет выявления технического и эстетического состояния фасадов зданий, сооружений и жилых домов, а также ограждений. Принимать меры административного реагирования для приведения их в соответствие. | еженедельно |  |
| - Проведение обследований улиц города Ветка на предмет выявления жилых домов попадающих под критерии бесхозные и пустующие. Принимать меры в соответствии с Указам Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». | ежемесячно |  |
| - Провести озеленение города Ветка предусмотренное компенсационными посадками. | апрель-май октябрь-ноябрь |  |
| - Провести инвентаризацию жилищного фонда (всех форм собственности), Выявленные аварийные, непригодные для проживания дома подготовить к сносу. | апрель |  |
| - Информировать о ходе выполнения работ и исполнении Плана по реализации в Ветковском районе мероприятий, приуроченных к проведению Года благоустройства в 2025г на аппаратном совещании председателя райисполкома. | ежемесячно первый понедельник месяца |  |
| - Отдел землеустройства райисполкома |  |  |
| - Провести инвентаризацию земель района на предмет полного вовлечения их хозяйственный оборот, использования по назначению и исключения фактов самовольного занятия. | ежемесячно |  |
| - Провести обследование прилегающих и закрепленных территорий за организациями и предприятиями всех форм собственности на предмет удаления сорной и древесно-кустарниковой растительности. | еженедельно |  |
| - Информировать о ходе выполнения работ на аппаратном совещании председателя райисполкома. | ежемесячно первый понедельник месяца |  |
| - Отдел экономики райисполкома |  |  |
| - Совместно с управлением по труду проводить обследование территорий, зданий и сооружений организаций и предприятий всех форм собственности на предмет наведения внутреннего порядка (общий санитарный порядок, складирование материалов и оборудования, наличие сухих деревьев и древесно-кустарниковой растительности). | еженедельно |  |
| - Информировать о ходе выполнения работ на аппаратном совещании председателя райисполкома. | ежемесячно первый понедельник месяца |  |
| - Управление сельского хозяйства райисполкома |  |  |
| - Осуществлять контроль за исполнением работ утвержденного Плана по наведению порядка и благоустройства сельско-хозяйственными мероприятиями. | еженедельно |  |
| - Информировать о ходе выполнения Плана по наведению порядка и благоустройства сельско-хозяйственными мероприятиями на аппаратном совещании председателя райисполкома. | ежемесячно первый понедельник месяца |  |
| - Сельские исполнительные комитеты |  |  |
| - Осуществлять контроль за исполнением работ утвержденного Плана по благоустройству и наведению порядка на территориях сельских населенных пунктов. | еженедельно |  |
| - Информировать о ходе выполнения Плана по благоустройству и наведению порядка на территориях сельских населенных пунктов на аппаратном совещании председателя райисполкома. | первый понедельник месяца | Великонемковский Даниловичский Неглюбский Приснянский Радужский Светиловичский Столбунский Хальчанский |
| III. Реализация мероприятий по благоустройству территорий и наведению порядка на земле на 2025 год в разрезе предприятий и организаций района |  |  |
| Наименование мероприятия | Объем | Срок исполнения |
| - Ветковский спецлесхоз |  |  |
| - Завершение работ по устройству автомобильной парковки (г.Ветка, ул. Октябрьская 139), кв.м. | 70 | 30.09.2025 |
| - Устройство парковочных мест для велосипедов, шт. | 20 | 01.07.2025 |
| - Подсыпка территорий лесничеств, кв.м.: Ветковское Великонемковское Светиловичское | 300 | 01.09.2025 |
| - Установка дорожных знаков на территории лесхоза, шт | 10 | 01.06.2025 |
| - Устройство освещения лесхоза и структурных подразделений, шт. | 4 | 01.09.2025 |
| - Ремонтные работы имеющихся зданий и сооружений, в т.ч. ремонт фасада в Ветковском и Светиловичском лесничествах, шт. | 2 | 01.10.2025 |
| - Ремонтные работы имеющихся зданий и сооружений, в т.ч. установка водосточных труб, ремонт отмостки, покраска полов, замена напольных покрытий, замена жалюзи и ремонт освещения, шт. | 1 | 01.09.2025 |
| - Снос аварийных гаражей в Великонемковском лесничестве, шт. | 1 | 01.04.2025 |
| - Высаживание сеянцев и саженцев, млн.шт. | 1,7 | весна, осень |
| - Нанесение мурала, шт. | 1 | 15.09.2025 |
| - Ветковский УЭС Гомельского ЗУЭС ГФ РУП «Белтелеком» |  |  |
| - Замена козырька над входными дверями в административное здание. г.Ветка, ул.Советская 4, шт. | 1 | июнь |
| - Ремонт тротуара (замена плитки), г.Ветка, ул.Советская 4, м.кв. | 6 | июль |
| - Высадка декоративных цветов, г.Ветка, ул.Советская 4, шт. | 50 | апрель-май |
| - Ремонт, покраска распределительных шкафов, шт.: г.Ветка: ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.Батракова, ул.Ленина. | 5 | май-июнь |
| - Ремонт, покраска распределительных шкафов, шт.: а.г.Шерстин, а.г.Старое Село | 6 | май-июль |
| - Демонтаж неиспользуемых оконечных кабельных устройств в г.Ветка, шт. | 12 | июнь |
| - Демонтаж неиспользуемых оконечных кабельных устройств, шт.: н.п.Хальч, а.г.Старое Село | 9 | июнь |
| - Ветковский РГС ПУ "Гомельгаз" |  |  |
| - Реконструкция распределительного газопровода в/д в районе перехода через реку Сож между г. Ветка и д. Хальч Ветковского района. (справочно г-д II категории Ø426 мм) (вторая нитка редуцирования - 350м) | 1 | октябрь |
| - Модернизация газопровода в/д Ду 110мм, в части замены ГК №67 на п/э КШ Ду 103мм, установленный в грунте, возле перекрёстка автодороги "Гомель- Радуга" на н.п. Золотой Рог | 1 | июль |
| - Модернизация газопровода в/д Ду 57мм, в части замены откл. устр-ва №129 Ду 50мм на КШ, н.п. Светиловичи, ул. Советская, ввод в котельную школы | 1 | август |
| - Реконструкция газораспределительной системы в части замены ГРП №16 на ШРП, по адресу: д. Золотой Рог, ул. Коммунаров ГК №95 в/д Ду 100мм и ГК №96 с/д Ду 50мм вход и выход из ГРП | 1 | май |
| - Реконструкция газораспределительной системы в части замены ГРП №17 на ШРП, по адресу: аг. Светиловичи, ул. Советская (с контролем температуры природного газа) ГК №123 в/д Ду 50мм и ГК №124 с/д Ду 50мм вход и выход из ГРП | 1 | август |
| - Реконструкция газораспределительной системы в части замены ШРП №6 на новое, по адресу: Ветковский район, Великонемковский с/с, аг. Великие Немки, ул. Первомайская с заменой отключающих устройств на входе №68 в/д Ду 50мм и выходе №69 н/д Ду 150мм | 1 | сентябрь |
| - Реконструкция газораспределительной системы в части замены ШРП №7 на новое по адресу: аг. Светиловичи, ул. Ворошилова с заменой отключающих устройств на входе №125 в/д Ду 50мм и выходе №126 с/д Ду 50мм | 1 | август |
| - Реконструкция газораспределительной системы в части замены ШРП №8 на новое по адресу: аг. Светиловичи, ул. Комсомольская с заменой отключающих устройств на входе №127 в/д Ду 50мм и выходе №128 н/д Ду 100мм | 1 | август |
| - Очистка охранных зон и сооружений на них от деревьев, кустарников, м. | 5200 | 1,4 квартал |
| - Окраска ж/б колец, шт. | 135 | 2,3 квартал |
| - Укрепление отмостки коверов, шт. | 12 | 2,3 квартал |
| - Ремонт бетонной отмостки п/э пикетов, шт. | 10 | 2,3 квартал |
| - Окраска шкафов ШРП, шт. | 2 | 2,3 квартал |
| - Окраска надземных газопроводов собственными силами, м.кв. | 78 | 1,2,3 квартал |
| - Окраска коверов, шт. | 250 | 2,3 квартал |
| - Замена пикетов (указательных столбиков) на трассе газопроводов, шт. | 10 | 2,3 квартал |
| - Посадка цветов в клумбы, м.кв. | 7 | 2,3 квартал |
| - Ветковский ПМС |  |  |
| - Технический уход на мелиоративных системах: | - | март-декабрь |
| - окоска каналов, км. | 567 |  |
| - очистка каналов от заиления, км. | 42 |  |
| - сводка ДКР на каналах, км. | 26 |  |
| - ремонт гидротехнических сооружений, шт. | 13 |  |
| - Реконструкция м.с. «Юрковичи» в ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект» Ветковского района Гомельской области», Га. | 130 | март-декабрь |
| - Реконструкция м.с. «Ветковская» в ОАО «Ветковский агросервис» Ветковского района Гомельской области», Га. | 130 | март-декабрь |
| - Культуртехническая мелиорация на мелиоративных землях с/х предприятий ОАО «Ветковский агросервис» Ветковского района Гомельской области, м.с. «Спонка», Га. | 49,1 | февраль-июль |
| - Культуртехническая мелиорация на мелиоративных землях с/х предприятий ОАО «Искра-Ветка» Ветковского района Гомельской области, м.с. «Беличанка», Га. | 31,5 | апрель-сентябрь |
| - Культуртехническая мелиорация на мелиоративных землях с/х предприятий филиал «Агрофирма им.Лебедева» РУП «Гомельэнерго» Ветковского района Гомельской области, м.с. «Метровля», Га. | 76,4 | февраль-июль |
| - ГУ «Центр социального обслуживания населения Ветковского района» |  |  |
| - Посадка деревьев по адресу: г.Ветка, ул.Первомайская,11, шт. | 10 | апрель, сентябрь |
| - Высадка цветов по адресу: г.Ветка, ул.Первомайская,11, шт. | 30 | апрель, сентябрь |
| - Ремонт велосипедной стоянки по адресу: г.Ветка, ул.Первомайская,11, шт. | 1 | апрель |
| - Поддержание в надлежащем состоянии ограждений покраска забора по адресу: Ветковский район, ул.Кооперативная,5, м.п. | 50 | апрель - май |
| - Ремонт контейнерной площадки для сбора отходов по адресу: Ветковский район, ул.Кооперативная,5, шт. | 1 | июнь |
| - Покраска скамеек, беседок по адресу: Ветковский район, ул.Кооперативная,5, шт. | 6 | май |
| - «Гомельская ООС» РГОО «БООР» Ветковское ОХ |  |  |
| - Восстановление дорожного покрытия с применением асфальто - гранулята (подъездного пути к «Домик охотника и рыбака») по адресу г.Ветка, ул. Набережная, 19а, м.кв. | 125 | июль |
| - Уборка сорной растительности напротив «Домик охотника и рыбака» по адресу г.Ветка, ул. Набережная, 19а, м.кв. | 100 | июль |
| - Замена забора по периметру «Домик охотника и рыбака» по адресу г.Ветка, ул. Набережная, 19а, м.п. | 150 | март |
| - Установление флагштоков «Домик охотника и рыбака» по адресу г.Ветка, ул. Набережная, 19а, шт. | 3 | июнь |
| - Восстановление дорожного покрытия с применением гредирования подъездных путей к месту пристрелки охотничьего оружия расположенного по адресу г.Ветка, ул. Ковалева, м.п. | 300 | июнь |
| - Восстановление забора на месте пристрелки охотничьего оружия расположенного по адресу г.Ветка, ул. Ковалева, м.п. | 20 | июнь |
| - Установка флагштоков на месте пристрелки охотничьего оружия расположенного по адресу г.Ветка, ул. Ковалева, шт. | 3 | июнь |
| - Установка баннера на месте пристрелки охотничьего оружия расположенного по адресу г.Ветка, ул. Ковалева, шт. | 1 | июнь |
| - ЖСПК№4 г.Ветка, ул.ЗАслонова, 1Г. |  |  |
| - Покраска беседки, шт. | 1 | июль |
| - Покраска детских качель и горки, шт. | 3 | июль |
| - Закупка и установка лавочек, шт. | 4 | май |
| - Посадка деревьев на прилегающей территории, шт. | 20 | май |
| - Учреждение здравоохранения «Ветковская центральная районная больница» |  |  |
| - Ремонт (замена ламп) освещения территорий, Светиловичская УБ, райбольница, аллея Здоровья, шт. | 16 | февраль |
| - Обрезка деревьев, кустарников, их побелка, АВОПы,ФАПы, Светиловичская УБ, райбольница, поликлиника, шт. | 85 | март-апрель |
| - Высадка цветов, разбивка (ремонт) газонов, Поликлиика, райбольница, Светиловичская УБ, АВОПы,ФАПы, шт. | 1 000 | апрель-май |
| - Ремонт и покраска цоколя, пандуса, Поликлиика, райбольница, м.кв. | 198/375 | апрель/май |
| - Ремонт и покраска скамеек, беседок, Поликлиика, райбольница, Светиловичская УБ, АВОПы,ФАПы, аллея Здоровья, шт. | 45/10 | апрель/май |
| - Окраска разметок и окраска (побелка) бордюров на стоянках, парковках, Поликлиика, райбольница, Светиловичская УБ, м.п. | 350 | май |
| - Создание МАФ, Поликлиика, Светиловичская УБ, шт. | 2 | май |
| - Установка дополнительных скамеек, Аллея Здоровья, шт | 2 | май |
| - Снос аварийных сараев, Светиловичская УБ, м.кв. | 60 | май |
| - Ремонт фасадной части, цоколя, заборного ограждения и его покраска, м.кв.: Шерстинский ФАП Столбунский ФАП Шерстинский ФАП | 57 47 65 | май-июнь |
| - Ямочный ремонт асфальтового покрытия Райбольница, Светиловичская УБ, м.кв. | 95 | июнь- август |
| - Консервация скважин, Светиловичская УБ, м.кв. | 44 | июнь-август |
| - Установка контейнеров на Яновский, Малонемковский, Перелёвский ФАПы, шт. | 3 | июнь |
| - Ремонт сараев, снос аварийных сооружений , шт.: Неглюбская АВОП Перелёвский ФАП Великонемковский ФАП | 54,0 32,0 11,0 | июль- сентябрь |
| - Ветковское дорожно-ремонтное-строительное управление №185 |  |  |
| - Ремонт поврежденных, замена и установка недостающих дорожных знаков, шт. | 35 | июнь |
| - Ремонт (окраска) автопавильонов, шт. | 44 | июнь |
| - Ремонт, окраска скамеек, шт. | 93 | июнь |
| - Ремонт, окраска урн и мусоросборников на автобусных остановках и площадках отдыха, шт. | 93 | июнь |
| - Ремонт, окраска (побелка) стоек дорожных знаков, шт. | 115 | июнь |
| - Ремонт, окраска (побелка) металлического, троссового и железобетонного ограждения, м.п. | 85 | июнь |
| - Ремонт, окраска (побелка) сигнальных столбиков, шт. | 80 | июнь |
| - Приведение в порядок площадок отдыха, шт. | 3 | июнь |
| - Профилирование: |  | июнь |
| - обочин, км. | 54 | июнь |
| - гравийных дорог, км. | 107 | июнь |
| - грунтовых дорог, км. | 27,9 | июнь |
| - Ямочный ремонт, м.кв. | 320 | июнь |
| - Посадка деревьев, шт. | 30 | май |
| - Окраска фасада административного здания, шт. | 1 | июнь |
| - Посадка цветов возле здания, шт. | 20 | май |
| - Текущий ремонт а/д Н-4686 Золотой Рог-Старое Село (остановочные площадки), шт. | 2 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4679 Присно-Однополье (остановочные площадки), шт. | 2 | август |
| - Текущий ремонт а/д Н-4705 Старое Село-Поляновка (ремонт гравийного покрытия), км. | 1,339 | июнь |
| - Текущий ремонт а/д Н-4677 Хальч-Станки-Кунторовка (ремонт а/б покрытия), км. | 1,080 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4672 Хальч-Шерстин-Присно-Большевик (ремонт а/б покрытия), км. | 2,900 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-19692 Подъезд к кладбищу д.Хальч от а/д Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное (тротуары), км. | 0,300 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4710 Золотой Рог-Победа (ремонт а/б покрытия), км. | 1,750 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4684 Новые Громыки-Потесы-Неглюбка (ремонт гравийного покрытия), км. | 1,800 | май |
| - Текущий ремонт а/д Н-4697 Станки-Каничев (ремонт гравийного покрытия), км. | 1,290 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4684 Новые Громыки-Потесы-Неглюбка (ремонт а/б покрытия), км. | 1,160 | июль |
| - Текущий ремонт а/д Н-4687 Великие Немки-Антоновка-Даринполье (ремонт а/б покрытия), км. | 2,000 | сентябрь |
| - Текущий ремонт а/д Н-4671 Светиловичи-Новое Залядье (ремонт а/б покрытия), км. | 1,610 | октябрь |
| - Текущий ремонт а/д Н-4672 Хальч-Шерстин-Присно-Большевик (поверхностная обработка), км. | 11,250 | сентябрь |
| - Текущий ремонт а/д Н-19640 подъезд к д.Ягодное от а/д Н-4678 Шерстин-Ягодное (ремонт гравийного покрытия), км. | 1,000 | август |
| - Текущий ремонт а/д Н-4672 Хальч-Шерстин-Присно-Большевик (ремонт а/б покрытия), км. | 1,450 | август |
| - Текущий ремонт а/д Н-4674 Столбун-Яново-Рассуха (ремонт а/б покрытия), км. | 1,950 | сентябрь |
| - Текущий ремонт а/д Н-19608 подъезд к д.Рудня Споницкая (мост), шт. | 1 | декабрь |
| - Реконструкция а/д Н-4676 Столбун-Малые Немки-граница РФ (мост), шт. | 1 | декабрь |
| - филиал ДЭУ №46 РУП «Гомельавтодор» |  |  |
| - Ремонт улично-дорожной сети путем усиления покрытия на участке автомобильной дороги Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное км 53,500 – км 55,800, м.кв. | 16750 | сентябрь |
| - Окраска железобетонного ограждения на территории ЛДД-463, г.Ветка, ул.Д.Ковалёва, 99, м.кв. | 300 | май |
| - Окраска автобусных остановок с автопавильонами на автомобильной дороге Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное с км 14,085 по км 74,724, шт. | 16 | май |
| - Окраска автобусных остановок без автопавильонов на автомобильной дороге Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное с км 14,085 по км 74,724, шт. | 12 | май |
| - Окраска автобусных остановок с автопавильонами на автомобильной дороге Р-124 Ветка- Добруш-Тереховка-гр.РФ и Украины (н.п.Веселовка) с км 2,420 по км 9,200, шт. | 3 | май |
| - Окраска автобусных остановок без автопавильонов на автомобильной дороге Р-124 Ветка- Добруш-Тереховка-гр.РФ и Украины (н.п.Веселовка) с км 2,420 по км 9,200, шт. | 4 | май |
| - Ветковский район Электрических Сетей Филиал Гомельских электрических сетей РУП Гомельэнерго |  |  |
| - Удаление и обрезка опасных деревьев расположенных в границах населенных пунктов вблизи ЛЭП, шт.: | 99 |  |
| Неглюбский с/с н.п. Шейка, ул. Советская, д.23 н.п. Лядо, ул. Советская, д.25 н.п. Синицин, д.22 н.п. Неглюбка, ул. Советская, д.23, ул. Школьная, д.8, ул. Пролетарская, д.6, ул. Гагарина, д.17, ул. Гагарина, д.28 н.п. Перевесье, д.34 | 12 | март |
| Великонемковский с/с: н.п. Б. Немки, ул. Ленина, д.24, ул. Советская, д.81, пер. Октябрьский, д.8 н.п. Победа, ул. Ленина, д.8, ул. Ленина, д.31 н.п. К. Болсуны, ул. Набережная, д.5, ул. Набережная, д.12 | 10 | март |
| Хальчанский с/с: н.п. Старое Село, ул. Пионерская, д.23 н.п. Победа, д.42 н.п. Коничев, д.19 н.п. Борец, д.5 н.п. Хальч, ул. Садовая, д.25, ул. Молодежная, д.38, ул. Крестьянская, д.14, ул. Набережная, д.46 | 9 | апрель |
| Столбунский с/с: н.п. Колбовка, ул. Белорусская, д.14, ул. Белорусская, д.27, ул. Белорусская, д.36, ул. Белорусская, д.54, ул. Белорусская, д.81, ул. Полевая, д.15, ул. Полевая, д.21, ул. Советская, д.35 н.п. Яново, ул. Набережная д.1 н.п. Перелёвка, ул. Крупской, д.12, ул. Крупской, д.49 | 15 | май |
| Приснянский с\с: н.п. Присно, ул. Октябрьская, д.27, ул. Октябрьская, д.29, ул. Октябрьская, д.43, ул. Октябрьская, д.80, ул. Набережная, д.1, ул. Набережная, д.12, ул. Ворошилова, д.20 н.п. Шерстин, ул. Дачная, д.12, ул. Дачная, д.19 | 9 | апрель |
| Даниловичский с/с: н.п. Пыхань, ул. Слобода, д.37, ул. Слобода, д.51 н.п. Первомайский, д.7, д.33-35 н.п. Даниловичи, ул.Советская, д.18 н.п. Новины | 13 | июль |
| Радужский с/с: н.п. Юрковичи, ул. Кошлякова, д.38 н.п. Радуга, ул. Трудовая, д.4 н.п. Новосёлки, ул. Октябрьская, д.34, ул. Октябрьская, д.38, ул. Октябрьская, д.47, ул. Садовая, д.10, ул. Советская, д.13, ул. Советская, д.17, ул. Советская, д.19, ул. Советская, д.27, ул. Советская, д.29 | 11 | июнь |
| Светиловичский с/с: н.п. Фёдоровка, ул. Садовая, д.19, ул. Садовая, д.20, ул. Садовая, д.25 н.п. Светиловичи, ул. Пролетарская, д.12, ул. Ворошилова, д.31, пер. Первомайский, д.10, ул. Советская, д.117, 3-й Советский пер., д.12, 3-й Советский пер., д.27, ул. Советская, д.85, ул. Советская, д.141 н.п. Железники, ул. Советская, д.7 | 20 | август |
| - Покраска КТП, МТП, (населенный пункт - №), шт.: | 54 |  |
| Городок 225 | 1 | апрель |
| Железники 472 | 1 | май |
| Железники 473 | 1 | май |
| Некрасово 154 | 1 | июнь |
| Непобедимый 181 | 1 | октябрь |
| Светиловичи 127 | 1 | октябрь |
| Светиловичи 157 | 1 | июль |
| Светиловичи 158 | 1 | апрель |
| Светиловичи 182 | 1 | апрель |
| Светиловичи 183 | 1 | сентябрь |
| Светиловичи 184 | 1 | ноябрь |
| Светиловичи 218 | 1 | март |
| Светиловичи 236 | 1 | июль |
| Светиловичи 237 | 1 | сентябрь |
| Светиловичи 303 | 1 | июнь |
| Светиловичи 387 | 1 | март |
| Светиловичи 418 | 1 | март |
| Светиловичи 419 | 1 | ноябрь |
| Светиловичи 421 | 1 | август |
| Светиловичи 546 | 1 | август |
| Чемерня 159 | 1 | март |
| Борец 79 | 1 | октябрь |
| Ветка 1 | 1 | март |
| Ветка 37 | 1 | ноябрь |
| Ветка 39 | 1 | июль |
| Ветка 305 | 1 | ноябрь |
| Ветка 328 | 1 | октябрь |
| Ветка 408 | 1 | май |
| Ветка 471 | 1 | октябрь |
| Ветка 522 | 1 | июль |
| Зеленая Хвоя 99 | 1 | май |
| Каничев 83 | 1 | август |
| Лядо 444 | 1 | сентябрь |
| Неглюбка 201 | 1 | июнь |
| Неглюбка 203 | 1 | апрель |
| Новая Жизнь 76 | 1 | июль |
| Новоселки 16 | 1 | апрель |
| Однополье 502 | 1 | ноябрь |
| Присно 308 | 1 | июнь |
| Пыхань 54 | 1 | сентябрь |
| Пыхань 100 | 1 | май |
| Пыхань 101 | 1 | март |
| Радуга 44 | 1 | июль |
| Радуга 415 | 1 | апрель |
| Р.Споницкая 441 | 1 | июль |
| Р.Споницкая 466 | 1 | март |
| Р.Споницкая 520 | 1 | март |
| Синицын 206 | 1 | май |
| Тумарин 66 | 1 | август |
| Хальч 9 | 1 | август |
| Хальч 41 | 1 | май |
| Хальч 501 | 1 | сентябрь |
| Хальч 536 | 1 | июнь |
| Хальч 537 | 1 | август |
| Шерстин 413 | 1 | сентябрь |
| - Ветковский районный одел по ЧС. |  |  |
| - Покраска фасада здания Ветковского РОЧС по адресу: г.Ветка. ул. Луначарского 42А, шт. | 1 | август |
| - Ветковская районная государственно-общественная организация ОСВОД |  |  |
| - Санитарная очистка поверхностных водных объектов, подводная очистка акваторий пляжей от твёрдых отходов и инородных элементов со дна, шт. | 2 | май |
| - Государственное учреждение «Ветковская детско-юношеская спортивная школа» |  |  |
| Высадка цветов по адресу : г.Ветка, ул.Первомайская,11, шт. | 20 | май |
| Окраска малых архитектурных форм (скамейки и урны) по адресу: г. Ветка, ул. Батракова, 36Б, шт. | 10 | май |
| Окраска входной группы и запасного выхода по адресу: г.Ветка, ул. Батракова, 36 Б, м.кв. | 10 | август |
| Уборка сорной растительности по адресу: г. Ветка, ул. Батракова, 36Б, г. Ветка, ул. Батракова, 36А, г.Ветка, ул.Первомайская,11, м.кв. | 1000 | апрель |
| - ГП «Гомельводоканал» филиал Ветковского района |  |  |
| - Ремонт и покраска здания станции обезжелезивания воды, г. Ветка, ул. Советская 109 | 1 | май |
| - Ремонт и покраска здания КНС №5, г. Ветка, ул. Первомайская | 1 | апрель |
| - Ремонт и покраска здания КНС №4, г. Ветка, ул. Громыко | 1 | июнь |
| - Ремонт и покраска здания КНС, г. Ветка, ул. Фабричная | 1 | июнь |
| - Ремонт и покраска здания КНС, г. Ветка, ул. Батракова | 1 | июль |
| - Ремонт и покраска здания КНС, г. Ветка, ул. Луначарского территория МЧС | 1 | июль |
| - Ремонт и покраска здания КНС, г. Ветка, ЦРБ | 1 | август |
| - Ремонт и покраска здания КНС, урочище Шубино | 1 | август |
| - Ремонт и покраска здания КНС, н.п. Хальч, ул. П. Победы | 1 | август |
| - Объекты культуры |  |  |
| ГУК «Ветковский центр культуры и народного творчества» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 50 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Хальчанский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Новоселковский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал Радужский сельский дом культуры |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Шерстинский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Приснянский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Пыханьский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Старосельский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Малонемковский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Столбунский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Даниловичский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Золоторожский сельский клуб-библиотека» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Светиловичский центр культуры и досуга» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| Филиал «Яновский сельский дом культуры» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 2 | август |
| ГУК «Ветковская районная библиотечная система» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, декоративных растений, шт. | 160 | май |
| - Благоустройство территории, установка читающей скамейки с интерактивными книжными полками QR-кодовой библиотеки | 1 | июль |
| - Установка освещения клумб солнечными фонарями, шт. | 5 | июль |
| - Установка пластиковой фигуры «Сказочный герой», шт. | 1 | август |
| - Побелка бордюров, пог.м | 100 | май |
| - Частичная покраска крыльца и козырька, кв. м | 43 | май |
| ГУК «Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова» |  |  |
| - Озеленение клумб, шт | 2 | май |
| - Посадка цветов, шт | 20 | май |
| - Косметический ремонт и покраска цоколя корп. 1 и корп. 2, шт | 2 | май |
| - Создание малой архитектруной формы «Канапа», шт | 1 | июль |
| ГУО «Ветковская детская школа искусств» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт. | 100 | май |
| - Побелка бордюров, кв.м. | 7 | май |
| - Покраска велопарковки, шт. | 1 | июнь |
| - Покраска перил ступенчатых, м.п. | 2,5 | июнь |
| - Объекты дошкольного и школьного образования |  |  |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Ветки имени А.А.Громыко» |  |  |
| - Частичное окрашивание фундамента учреждения, кв. м | 20 | май |
| - Ремонт и окрашивание ограждения мини-футбольного поля, кв. м | 15 | май-июнь |
| - Покраска спортивного оборудования, кв. м | 20 | май-июль |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | апрель-май |
| - Побелка бордюров, кв. м | 20 | апрель-май |
| - Высадка цветочной рассады, шт. | 300 | апрель-май |
| - Оформление клумбы, кв. м. | 10 | апрель-май |
| - Обрезка, побелка, обработка школьного сада, кв. м | 1200 | март-май |
| - Восстановление уличного освещения по периметру учреждения, шт | 6 | март-май |
| Государственное учреждение образования «Гимназия г.Ветки» |  |  |
| - Частичная покраска фасада здания, кв.м | 50 | июль-август |
| - Покраска ограждения (забора), кв.м. | 30 | май |
| - Высадка декоративных цветочных растений, шт. | 100 | апрель-май |
| - Восстановление пешеходных дорожек из тротуарной плитки, кв.м | 5 | май-июль |
| - Побелка овощехранилища, кв.м. | 25 | июль |
| - Восстановление освещения на прилегающей территории, шт. | 10 | июль |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 30 | июль |
| - Установка железобетонного ограждения, м.кв. | 4 | июнь |
| - Побелка бордюров, кв.м. | 50 | май |
| - Покраска пандуса, кв.м. | 5 | июль |
| - Покраска перил. кв.м | 20 | июль |
| - Установка защитного ограждения рампы, кв.м. | 4 | июнь-июль |
| - Реставрация ступенек рампы, кв.м. | 5 | июнь-июль |
| - Обрезка и побелка деревьев, шт | 98 | март-май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,2 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | май-июнь |
| Государственное учреждение образования «Хальчанская базовая школа» |  |  |
| - Высадка однолетних декоративных растений, шт | 80 | май |
| - Высадка многолетнего декоративного кустарника (спирея), шт. | 20 | май |
| - Озеленение территории (высадка деревьев (береза), шт. | 15 | май |
| - Покраска ограждения цветочных клумб, шт. | 86 | июнь |
| - Частичная покраска фасада здания, кв.м. | 40 | июнь |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 30 | июнь |
| - Обновление разметки на спортивной площадке, кв.м | 55 | июнь-июль |
| - Покраска спортивных снарядов и оборудования на волейбольной площадке, баскетбольной площадке, спортивной площадке, площадке для ПДД, шт. | 29 | июнь- июль |
| - Покраска оборудования на детской игровой площадке, шт. | 4 | июнь-июль |
| - Частичный ремонт отмостки здания, кв.м | 5 | июль |
| - Покраска скамеек на комплексной спортивной площадке, площадке для проведения мероприятий, шт. | 15 | июль |
| - Покраска колон у центрального входа, кв.м | 6 | июль |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | июль |
| Государственное учреждение образования «Старосельская средняя школа Ветковского района» |  |  |
| 22.39. Замена въездных ворот на территорию, кв.м. | 8.8 | май |
| - Ремонт крыльца запасного выхода, кв.м. | 7 | май |
| - Высадка декоративных растений (герань, астра), шт. | 100 | май |
| - Посадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,3 | апрель-май |
| - Ремонт и покраска малых архитектурных форм, шт. | 8 | июнь |
| - Установка малой архитектурной формы, шт. | 1 | апрель-май |
| - Ремонт и покраска спортивного оборудования, шт | 18 | июнь |
| - Частичный ремонт отмостки, кв.м | 30 | июнь |
| - Восстановление сети освещения перед фасадом школы, шт. | 6 | март |
| - Установка светодиодных фонарей, шт. | 2 | март |
| Государственное учреждение образования «Радужская средняя школа имени М.Г.Батракова» |  |  |
| - Озеленение клумб (высадка декоративных растений), шт. | 70 | май - июнь |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 2 | май-июнь |
| - Посадка овощных культур, шт. | 30 | апрель-май |
| - Побелка бордюров, кв.м. | 70 | апрель-май |
| - Покраска ограждения территории учреждения, кв.м. | 120 | июль-август |
| - Установка освещения (прожектора) на здании учреждения, шт | 5 | июль-август |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 60 | июль |
| - Установка скамеек по периметру мини-футбольного поля, шт | 4 | май-июль |
| Государственное учреждение образования «Новоселковская начальная школа Ветковского района» |  |  |
| - Обрезка сухих и повреждённых ветвей деревьев, шт. | 20 | февраль |
| - Побелка плодово-ягодных деревьев, шт. | 19 | март |
| - Подготовка клумб, оформление цветочных композиций, кв.м. | 130 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | апрель |
| - Покраска оборудования на спортивных и игровых площадках, кв.м. | 55 | май-июнь |
| - Частичная покраска фасада здания, кв.м. | 100 | май-июнь |
| - Ремонт и покраска цоколя здания и входных ступенек, кв.м. | 30 | май-июнь |
| Государственное учреждение образования «Шерстинская базовая школа» |  |  |
| - Побелка плодово-ягодных деревьев, шт. | 23 | апрель |
| - Озеленение клумб (высадка цветочных растений), шт. | 50 | май |
| - Ремонт и побелка фундамента школы, кв.м. | 208,1 | июль |
| - Окраска фасада центрального входа, кв.м. | 30 | июль |
| - Ремонт ограждения учреждения, кв.м. | 60 | июль |
| Государственное учреждение образования «Приснянская базовая школа» |  |  |
| - Покраска фасада здания, кв.м. | 50 | июль |
| - Высадка декоративных растений (петуния), шт. | 50 | апрель-май |
| - Посадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | апрель-май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,2 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | апрель-июнь |
| - Восстановление освещения на прилегающей территории | 3 | май |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 20 | июль |
| Государственное учреждение образования «Даниловичская начальная школа» |  |  |
| - Обрезка деревьев и кустарников, шт. | 34 | март |
| - Побелка деревьев и кустарников, шт. | 34 | апрель |
| - Высадка декоративных растений и кустарников, шт. | 15 | апрель-май |
| - Высадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | апрель – май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,2 | апрель-май |
| - Восстановление теневого навеса на игровой площадке, кв.м | 24 | июнь |
| - Ремонт и покраска части фасада здания школы, кв.м | 15 | июнь-июль |
| - Частичный ремонт крыльца запасных выходов школы, кв.м. | 8 | май-июль |
| - Частичный ремонт отмостки вокруг школы, кв.м. | 50 | май-июль |
| - Ремонт скамеек, сидений на качелях, песочниц, шт. | 12 | май-июнь |
| - Ремонт спортивного и игрового оборудования, шт. | 10 | май-июнь |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 50 | июнь |
| - Текущий ремонт кровли, кв.м. | 300 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Пыханская базовая школа» |  |  |
| - Покраска крыльца здания, кв.м. | 30 | август |
| - Высадка декоративных растений (однолетники), шт | 70 | май |
| - Вырубка старых плодовых деревьев, шт | 3 | апрель |
| - Посадка плодово-ягодных деревьев, шт | 5 | апрель |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 1 | апрель-май |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 100 | июнь |
| - Покраска ограждения, кв.м | 120 | июль |
| - Покраска спортивного оборудования, | 18 | июнь-июль |
| Государственное учреждение образования «Великонемковская средняя школа Ветковского района» |  |  |
| - Обрезка деревьев на территории учреждения, шт. | 12 | февраль |
| - Побелка деревьев на прилегающей территории, шт. | 35 | апрель |
| - Побелка цоколя здания и бордюров, кв.м | 220 | апрель-август |
| - Высадка саженцев декоративных растений, шт. | 70 | май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,5 | апрель-май |
| - Посадка плодовых деревьев, шт. | 10 | апрель-май |
| - Покраска спортивного оборудования, кв.м | 60 | июнь |
| - Покраска скамеек на территории учреждения, шт. | 10 | июнь |
| - Ремонт и покраска фасада здания, кв.м | 18 | июль |
| - Ремонт цоколя здания, кв.м | 16 | июль |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | апрель-май |
| Государственное учреждение образования «Светиловичская средняя школа» |  |  |
| - Побелка бордюров, кв.м | 30 | июль |
| - Побелка, обрезка деревьев, шт. | 47 | апрель-май |
| - Высадка декоративных растений (петунии, бегонии и др.), шт. | 80 | май |
| - Покраска спортивного и игрового оборудования, шт. | 18 | июнь |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | июль |
| Государственное учреждение образования «Столбунская средняя школа» |  |  |
| - Покраска бордюров, шт. | 25 | апрель |
| - Высадка декоративных растений (лобелии, колеусы), шт. | 80 | май |
| - Покраска спортивного и игрового оборудования, шт. | 15 | июнь |
| - Высадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | июль |
| - Покраска фасада центрального входа в здание, кв.м | 20 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Неглюбская средняя школа» |  |  |
| - Покраска спортивного оборудования, кв.м. | 10 | июль |
| - Озеленение клумб (высадка декоративных растений, шт. | 50 | май |
| - Посадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | апрель – май |
| - Частичный ремонт ограждения территории, кв.м. | 20 | июнь |
| - Частичная покраска цоколя здания, кв.м. | 300 | май |
| - Побелка деревьев известковым составом, шт. | 60 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | апрель-май |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №1 г.Ветки» |  |  |
| - Высадка декоративных растений (петуния, бегония, хоста), шт. | 60 | май |
| - Высадка декоративных кустарников, шт. | 10 | май |
| - Покраска цоколя здания детского сада, кв.м | 50 | июль |
| - Покраска металлического ограждения, кв.м | 30 | июль |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №3 г.Ветки» |  |  |
| - Покраска надворного оборудования, шт. | 10 | май |
| - Озеленение клумб, высадка декоративных растений, шт. | 100 | май |
| - Высадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 2 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 2 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Детский сад №4 г.Ветки» |  |  |
| - Высадка декоративных растений (петуния, хосты), шт. | 50 | май |
| - Побелка деревьев, шт | 20 | май |
| - Побелка деревьев, кв.м. | 70 | май |
| - Частичная покраска цоколя, фасада, кв.м | 60 | июль |
| - Покраска надворного оборудования на площадках, шт. | 14 | июль |
| - Покраска спортивного оборудования, шт | 20 | май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 1 | июль |
| - Покраска пожарной лестницы, шт. | 2 | июль |
| - Оборудование и ремонт теневых навесов, шт. | 2 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка г.Ветки» |  |  |
| - Покраска спортивного и надворного оборудования, кв.м. | 150 | май |
| - Покраска прогулочных беседок, кв.м. | 30 | май |
| - Ремонт асфальтного покрытия дорожки на территории, кв.м. | 10 | май |
| - Высадка декоративных растений (тюльпаны, хосты), шт. | 180 | май |
| - Озеленение территории, благоустройство газонов, кв.м | 60 | май |
| - Благоустройство территории, установка малых архитектурных форм на игровых участках, шт. | 2 | июнь |
| - Побелка цоколя, кв.м | 160 | май |
| Государственное учреждение образования «Хальчанский детский сад» |  |  |
| - Покраска надворного оборудования, шт | 21 | май-июнь |
| - Высадка плодово-ягодных деревьев, шт | 6 | апрель-май |
| - Озеленение клумб (высадка декоративных растений), шт | 20 | май-июнь |
| - Частичный ремонт ограждения, кв.м | 45 | июнь-июль |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 1 | май-июнь |
| Государственное учреждение образования «Старосельский детский сад Ветковского района» |  |  |
| - Окраска уличного игрового оборудования, шт | 10 | май- июнь |
| - Формирование клумб, высадка цветочных растений, шт | 30 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 1 | июнь |
| Государственное учреждение образования «Радужский детский сад» |  |  |
| - Покраска фасада здания, кв.м. | 150 | май |
| - Ремонт дорожек на территории, кв.м. | 20 | май-июнь |
| - Высадка декоративных растений (сальвия, флоксы, астра), шт. | 750 | май-июнь |
| - Высадка плодово-ягодных кустов (смородина), шт. | 25 | апрель-май |
| - Оформление мини-огорода на территории дошкольного учреждения, кв. м | 25 | апрель |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 20 | июль |
| Государственное учреждение образования «Светиловичский детский сад» |  |  |
| - Ямочный ремонт асфальтного покрытия, кв.м. | 3 | май |
| - Озеленение территории (высадка цветочной растений), шт; | 50 | апрель-май |
| - Побелка бордюров на прилегающей территории, кв.м | 10 | апрель-май |
| - Побелка деревьев, шт | 14 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт | 1 | июнь |
| - Текущий ремонт замена забора на территории ,кв.м. | 25 | август |
| - Покраска надворного оборудования, шт. | 14 | июнь-июль |
| Государственное учреждение образования «Столбунский детский сад» |  |  |
| - Высадка саженцев цветочных растений, шт. | 30 | апрель-май |
| - Покраска надворного оборудования, спортивной площадки, малых архитектурных форм, теневых навесов, шт. | 14 | апрель-май |
| - Побелка деревьев, шт | 9 | апрель-май |
| Государственное учреждение образования «Неглюбский детский сад» |  |  |
| - Обрезка и побелка деревьев, шт. | 47 | март-апрель |
| - Высадка декоративных растений (тагетисы, бегония), шт. | 60 | апрель-май |
| - Высадка саженцев плодовых деревьев, шт. | 7 | апрель |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 50 | июнь |
| - Покраска фасада здания, кв.м. | 60 | июнь |
| - Покраска надворного оборудования, оборудования спортивной площадки, малых архитектурных форм, шт. | 12 | июль |
| - Покраска ограждения территории дошкольного учреждения, частичный ремонт, кв.м. | 150 | июль |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 150 | июль |
| Государственное учреждение образования «Ветковский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» |  |  |
| - Покраска лицевой части фасада здания, кв.м. | 150 | июль |
| - Установка ограждения на внутренней территории, кв.м. | 10 | май |
| - Озеленение клумб (высадка декоративных растений) шт. | 25 | апрель-май |
| - Благоустройство внутренней территории двора и ремонт фасада здания (ремонт отмостки здания, частичное оштукатуривание стен со стороны двора, выравнивание земельного участка для дальнейшего использования) кв.м. | 27 | апрель-май |
| - Покраска цоколя со стороны внутреннего двора, кв.м. | 50 | июль |
| Государственное учреждение образования «Ветковский районный социально-педагогический центр» |  |  |
| - Озеленение клумб, посадка цветов, шт. | 200 | май |
| - Посадка плодово-ягодных деревьев, шт. | 10 | май |
| - Посадка овощных культур, га | 0,1 | апрель-май |
| - Частичная покраска цоколя, кв.м | 5 | июль |
| Государственное учреждение образования «Ветковский центр творчества детей и молодежи» |  |  |
| - Озеленение клумб, высадка декоративных растений, шт. | 50 | апрель-май |
| - Установка малых архитектурных форм, шт. | 2 | апрель-июнь |
| - Побелка бордюров, кв.м | 34 | апрель-май |
| - Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ветковское» |  |  |
| 23.1. Ремонт гладких фасадов, г. Ветка, ул. Чапаева, 11, м.кв. | 11 | июнь |
| 23.2. Ремонт дорожного покрытия при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Чапаева д. №1, 2, 3, 5, 7, м.кв. | 1200 | июль - август |
| 23.3. Ремонт тротуарных дорожек при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Октябрьская д. 35, м.кв. | 60 | июль-август |
| 23.4. Ремонт тротуарных дорожек при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Октябрьская д. 30, м.кв. | 70 | июль-август |
| 23.5. Покраска детского игрового оборудования, г. Ветка, ул. Фабричная д. 57, шт. | 6 | июнь - август |
| 23.6. Покраска детского игрового оборудования, г. Ветка, ул. Чапаева д. 2, шт. | 5 | июнь – август |
| 23.7. Покраска детского игрового оборудования, г. Ветка, ул. Батракова д. 60, шт. | 7 | июнь – август |
| 23.8. Покраска детских площадок Ветковский район, аг. Новоселки, ул. Молодежная д. 1, шт. | 5 | июнь – август |
| 23.9. Покраска детских площадок.Ветковский район, д. Хальч, пл. Победы, шт. | 5 | июнь - август |
| 23.10. Установка контейнерных площадок для сбора отходов при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Ленина, 32, шт. | 1 | август |
| 23.11. Установка контейнерных площадок для сбора отходов при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Громыко д. 2, шт. | 1 | август |
| 23.12. Установка контейнерных площадок для сбора отходов при многоэтажной жилой застройке, г. Ветка, ул. Луначарского шт. | 1 | август |
| 23.13. Снос пустующего и ветхого дома, г. Ветка, ул. Садовая д.38, шт. | 1 | апрель - июль |
| 23.14. Снос пустующего и ветхого дома, г. Ветка, ул. Калинина д.28, шт. | 1 | июль - сентябрь |
| Покраска малых архитектурных форм на придомовой территории, г. Ветка, шт. | 3 | май |
| 23.15. Установка малых архитектурных форм, г. Ветка, шт. | 3 | май - сентябрь |
| 23.16. Удаление аварийных деревьев, г. Ветка, шт. | 30 | февраль-апрель |
| 23.17. Посадка деревьев, г. Ветка, шт. | 400 | май - октябрь |
| 23.18. Посадка кустарников, г. Ветка, шт. | 200 | октябрь |
| 23.19. Высадка цветов на территориях населенных пунктов, г. Ветка, шт. | 10000 | май - октябрь |
| 23.20. Восстановление газона, (автостанция, г. Ветка), м.кв. | 20 | май |
| 23.21. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Чапаева, м.кв. | 1120 | апрель - сентябрь |
| 23.22. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Пугачева, м.кв. | 280 | апрель – сентябрь |
| 23.23. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Калинина, м.кв. | 512 | апрель – сентябрь |
| 23.24. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Фабричная, м.кв. | 1095 | апрель – сентябрь |
| 23.25. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. ул. Набережная, м.кв. | 380 | апрель – сентябрь |
| 23.26. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, пер. Пролетарский, м.кв. | 250 | апрель – сентябрь |
| 23.27. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Комсомольская, м.кв. | 760 | апрель – сентябрь |
| 23.28. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Космонавтов, м.кв. | 573 | апрель – сентябрь |
| 23.29. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Янки Купалы, м.кв. | 705 | апрель - сентябрь |
| 23.30. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Батракова, м.кв. | 725 | апрель - сентябрь |
| 23.31. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, ул. Набережная, м.кв. | 510 | апрель - сентябрь |
| 23.32. Ремонт улично-дорожной сети, г. Ветка, пр. Школьный, м.кв. | 140 | апрель - сентябрь |
| 23.33. Удаление деревьев и кустарников, гражданское кладбище, аг. Присно шт. | 25 | апрель - май |
| 23.34. Удаление деревьев и кустарников, гражданское кладбище, аг. Шерстин, шт. | 116 | апрель - сентябрь |
| 23.35. Установка контейнерных площадок на гражданских кладбищах, аг. Старое Село, шт. | 1 | апрель - сентябрь |
| 23.36. Установка контейнерных площадок на гражданских кладбищах, аг. Шерстин, шт. | 1 | апрель - сентябрь |
| 23.37. Установка контейнерных площадок на гражданских кладбищах, д. Юрковичи, шт. | 1 | апрель - сентябрь |
| 23.38. Установка контейнерных площадок на гражданских кладбищах, аг. Присно, шт. | 1 | апрель - сентябрь |
| 23.39. Установка контейнерных площадок на гражданских кладбищах, аг. Даниловичи, шт. | 1 | апрель - сентябрь |
| - Ремонт ограждений гражданских кладбищ, д. Юрковичи, м.п. | 254 | апрель - сентябрь |
| - Ремонт ограждений гражданских кладбищ, аг. Даниловичи, м.п. | 162 | апрель - сентябрь ь |
| - Ремонт шахтных колодцев, трубчатых колодцев, г. Ветка, шт. | 2 | май - сентябрь |
| - Обустройство (ремонт) обваловке (ограждения) по периметру объекта захоронения отходов, г. Ветка, (полигон), м.куб. | 30 | апрель - сентябрь |
| - Покраска бетонного забора на территории захоронения отходов, г. Ветка (полигон), м.кв. | 27 | июнь - сентябрь |
| - Ремонт ограждения скважины на территории захоронения отходов, г. Ветка (полигон), м.кв. | 4 | сентябрь |
| - Освещение объектов социального и культурно-бытового назначения (установка прожекторов), г. Ветка, кр. Площадь (Стела), шт. | 4 | июль-август |
| - Замена фонарей, г. Ветка, зона отдыха «Ставок», шт. | 10 | август-сентябрь |
| - Ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, шт. | 11 | апрель-август |
| - Передать очистные сооружения в н.п.Шубино, н.п.Светиловичи, н.п.Новоселки на баланс ГП «Гомельводоканал», шт. |  |  |
| IV. Контроль за реализацией программы |  |  |
| 1. Представление отчетов о ходе выполнения мероприятий программы в Отдел ЖКХ,АиС райисполкома для анализа и подготовки информации о ходе выполнения мероприятий программы. | ежемесячно до 1 числа | Организации и предприятия, структурные подразделения райисполкома. |
| 2. Осуществление контроля за содержанием населенных пунктов и других территорий, соблюдением требований к санитарному состоянию земельных участков. | в течение года | ГУ «Ветковский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| 3. Осуществление контроля за территориями на которых образуются несанкционированные свалки. | в течение года | Ветковская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 4. Осуществление контроля за объектами незавершенного строительства, заброшенными (неэксплуатируемыми) зданиями и сооружениями, а также жилыми домами на предмет ограничения доступа посторонних лиц. | в течение года | Ветовский районный отдел по ЧС |
| 5. Контроль за выполнением плана по благоустройству и наведению порядка. | в течение года | Заместители председателя райисполкома (по курируемым направлениям) |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Ветковского районного

исполнительного комитета

28.02.2025 № 159

МЕРОПРИЯТИЯ

по наведению порядка на земле

на территории Ветковского района в 2025 году

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1Озеленение (посадка деревьев, кустарников, цветов, обустройство газонов) |  |  |  |  |
| 1.1.1 Озеленение (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук)) | Коммунальное жилищное унитарное предприятие (далее – КЖУП) «Ветковское» Сельские исполнительные комитеты, Субьекты хозяйствования Ветковского района | деревья – 0.4 тыс.штук кустарники – 0.2 тыс.штук деревья - 0.9 тыс.штук кустарники - 1 тыс.штук | май-октябрь | КЖУП «Ветковское», Сельские исполнительные комитеты, субъекты хозяйствования Ветковского района |
| 1.1.2. Высадка цветов (тыс. штук) | КЖУП «Ветковское» (г. Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 50тыс.шт. | май | КЖУП «Ветковское» Сельские исполнительные комитеты |
| 1.1.3. Обустройство (устройство, реконструкция и ремонт) газонов (гектар) | КЖУП «Ветковское» (г. Ветка ул. Ленина, ул. Батракова, ул. Октябрьская), Сельские исполнительные комитеты | 0.1га 0.1 га 0.1га. 0.1 га. | май июнь июль август | КЖУП «Ветковское», Сельские исполнительные комитеты |
| 1.2. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2 ) | КЖУП «Ветковское» (г. Ветка ул. Ленина, ул. Батракова, ул. Октябрьская, ул.Громыко) | 2 тыс. м2. | июнь | КЖУП «Ветковское» |
|  |  | 1 тыс. м2. | август | КЖУП «Ветковское» |
|  |  | 1 тыс. м2. | сентябрь | КЖУП «Ветковское» |
| 1.5.2.1Строительство станций обезжелезивания воды (ед.) | ГП «Гомельводоканал» (н.п.Золотой рог) | 1 ед. | декабрь | ГП «Гомельводоканал» |
| 1.5.2.4иные мероприятия направленные на обеспечение потребителей качественной питьевой водой (установка водоочистного оборудования в павильонах скважин, установка проточных фильтров, применение обезжелезивания в водоносном пласте подземных вод и в существующей водонапорной башне и др.) (ед.) | ГП «Гомельводоканал» ( н.п.Хальч, н.п.Новоселки, н.п.Пыхань, н.п.Столбун) | 4 ед. | декабрь | ГП «Гомельводоканал» |
| 1.6.2 Замена светильников на светодиодные (штук) | Сельские исполнительные комитеты | 17 шт. | апрель | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 18 шт. | май | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 19 шт. | июнь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты Сельские исполнительные комитеты | 19 шт. | июль | Сельские исполнительные комитеты |
|  |  | 19 шт. | август | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 18 шт. | сентябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 17 шт. | октябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 8 шт. | ноябрь | Сельские исполнительные комитеты |
| 1.7.2. Снос пустующих домов согласно Единого реестра пустующих домов (штук) | Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | май | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | июль | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | ноябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 2 шт. | декабрь | Сельские исполнительные комитеты |
| 1.8. Поддержание в надлежащем состоянии фасадов зданий (включая жилые дома) и инженерных сооружений (трансформаторные подстанции, газонаполнительные и водозаборные станции, трубопроводы), ограждений (заборы) зданий, сооружений, земельных участков, а также проведение работ по их эстетизации (нанесение рисунков, граффити, устройство декоративной подсветки и другое) (%) | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 100% | март | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты % |
|  |  | 100% | июнь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты % |
|  |  | 100% | сентрябрь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты % |
|  |  | 100% | декабрь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты % |
| 1.9.1. Устройство (ремонт) контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов (штук) | КЖУП «Ветковское» | 5 шт. | июль | КЖУП «Ветковское» |
|  | КЖУП «Ветковское» | 3 шт. | ноябрь | КЖУП «Ветковское» |
| 1.9.2. Установка, ремонт контейнеров для сбора коммунальных отходов (штук) | КЖУП «Ветковское» | 5 шт. | май | КЖУП «Ветковское» |
| 1.10.1. Установка малых архитектурных форм (беседок, скамеек, урн и иных) (штук) | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) | 1 шт. | август | КЖУП «Ветковское» |
| 1.10.2. Ремонт малых архитектурных форм (беседок, скамеек, урн и иных) (штук) | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | май | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | июнь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | июль | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 5 шт. | август | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 3 шт. | сентябрь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
| 1.11.2. Ремонт спортивных и детских игровых площадок (штук) | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 1 шт. | апрель | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 1 шт. | май | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
|  | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты | 1 шт. | июнь | КЖУП «Ветковское» (г.Ветка) Сельские исполнительные комитеты |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |  |  |  |  |
| 2.1.1.Животноводческие фермы и комплексы: 2.1.1.1 Установка (ремонт) ограждений на объектах (штук)) | ОАО «Дружба» (н.п. Неглюбка) | 2 шт. | август | ОАО «Дружба» |
|  | ОАО «Искра-Ветка» (н.п.Пыхань, н.п.Шерстин) | 2 шт. | август | ОАО «Искра-Ветка» |
| 2.1.1.2. Ремонт кровли, дверей и окон (штук) | ОАО «Хальч» | 3шт. | май | ОАО «Хальч» |
|  | ОАО «Дружба» | 5шт. | июнь | ОАО «Дружба» |
|  | ОАО «Искра-Ветка» | 4 шт. | июль | ОАО «Искра-Ветка» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 2 шт. | сентябрь | ОАО «Ветковский агросервис» |
| 2.1.1.4. Ремонт хранилищ и навесов для хранения травяных кормов (штук) | КСУП «Светиловичи-агро» | 1 шт. | август | КСУП «Светиловичи-агро» |
| 2.1.1.5. Обкашивание территории животноводческих объектов (штук) | ОАО «Дружба» (н.п. Неглюбка) | 3 шт. | июнь | ОАО «Дружба» |
|  | ОАО «Столбунский» (н.п.Яново, н.п.М.Немки) | 5 шт. | июнь | ОАО «Столбунский» |
|  | КСУП «Светиловичи-агро» | 2 шт. | июнь | КСУП «Светиловичи-агро» |
|  | ОАО «Искра-Ветка» | 5 шт. | июнь | ОАО «Искра-Ветка» |
|  | ОАО «Хальч» | 5 шт. | сентябрь | ОАО «Хальч» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 5 шт. | сентябрь | ОАО «Ветковский агросервис» |
|  | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» | 5шт. | сентябрь | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» |
| 2.1.1.7. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» | 4шт. | август | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» |
| 2.1.2.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов (штук) | ОАО «Столбунский» | 1 шт. | октябрь | ОАО «Столбунский» |
|  | ОАО «Искра-Ветка» | 2 шт. | октябрь | КСУП «Светиловичи-Агро» |
|  | ОАО «Немки» | 1 шт. | октябрь | ОАО «Немки» |
| 2.1.2.2. Благоустройство территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук) | КСУП «Светиловичи-агро» | 1 шт. | июнь | КСУП «Светиловичи-агро» |
| 2.1.2.3. Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук), площадок для временного хранения изношенных шин (штук) | КСУП «Светиловичи-агро» | 2 шт. | сентябрь | КСУП «Светиловичи-агро» |
|  | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» | 2 шт. | сентябрь | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» |
| 2.1.2.7. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук) | ОАО«Немки» | 2 шт. | сентябрь | ОАО «Немки» |
| 2.1.3. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) 2.1.3.1. Установка (ремонт) ограждений объектов (штук) | ОАО «Искра-Ветка» | 1шт. | август | ОАО «Искра-Ветка» |
|  | ОАО «Дружба» | 1шт. | август | ОАО «Дружба» |
| 2.1.3.2. Асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) | ОАО «Ветковский агросервис" | 1 шт. | ноябрь | ОАО «Ветковский агросервис" |
| 2.1.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) | ОАО «Искра-Ветка» | 2шт. | август | ОАО «Искра-Ветка» |
| 2.2. Проведение агротехнических мероприятий по исключению образования вымочек на полях 2.2.1. Реализация плана мероприятий по исключению образования вымочек на полях, проведение пахоты глубокорыхлителями и чизелевание почвы (гектар) | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» | 20 га. | март | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 35 га. | апрель | ОАО «Ветковский агросервис» |
|  | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» | 75 га. | сентябрь | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 80 га. | октябрь | ОАО «Ветковский агросервис» |
|  | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» | 10 га. | ноябрь | Филиал «Агрофирма имени Лебедева» |
| 3.1. Распашка и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, за исключением неиспользуемых плодовых садов (гектар) | ОАО «Столбунский» | 40га. | ноябрь | ОАО «Столбунский» |
| 3.2. Раскорчевка садов низкого бонита (гектар) | КСУП «Светиловичи-агро» | 3. | апрель | КСУП «Светиловичи-агро» |
|  | ОАО «Столбунский» | 2.5. | май | ОАО «Столбунский» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 2.5. | июнь | ОАО «Ветковский агросервис» |
|  | ОАО «Немки» | 2.5. | октябрь | ОАО «Немки» |
|  | КСУП «Тепличное» | 2.5. | ноябрь | КСУП «Тепличное» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 3. | декабрь | ОАО «Ветковский агросервис» |
| 3.3. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков после сноса пустующих домов согласно Единого реестра пустующих домов (гектар) | Сельские исполнительные комитеты | 0.8 га. | сентябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 1 га. | октябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 1 га. | ноябрь | Сельские исполнительные комитеты |
|  | Сельские исполнительные комитеты | 1.1 га. | декабрь | Сельские исполнительные комитеты |
| 3.4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью (гектар) | ОАО «Немки» ОАО «Ветковский агросервис» ОАО «Искра-Ветка» ОАО «Столбунский» Филиала им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» | 25 га. | декабрь | ОАО «Немки» ОАО «Ветковский агросервис» ОАО «Искра-Ветка» ОАО «Столбунский» Филиала им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» |
| 3.5. Вовлечение в лесохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью (гектар) | ГЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 20га. | декабрь | ГЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
| 4. Наведение порядка на производственных объектах, устранение фактов бесхозяйственности (штук) | Субьекты хозяйствования Ветковского района | 1 шт. | март июнь сентябрь декабрь | Субьекты хозяйствования Ветковского района |
| 6.2. Надлежащее содержание полосы отвода (удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности и другое) 6.2.1. Обеспечение выполнения требуемого комплекса работ по содержанию на республиканских и местных автомобильных дорогах согласно действующим техническим нормативным правовым актам (%) | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 Линейно-дорожная дистанция 463 Чечерского ДЭУ – 46 | 100% | март июнь сентябрь декабрь | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 Линейно-дорожная дистанция 463 Чечерского ДЭУ – 46 |
| 6.2.3. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль местных автомобильных дорог с установкой (ремонтом) малых архитектурных форм (штук) | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 | 2 шт. | апрель | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 |
|  | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 | 2 шт. | октябрь | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 |
| 6.2.3.1. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 | 4 шт. | апрель | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» |
| 6.2.4. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода республиканских автомобильных дорог (километров) | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 | 3 км. | январь май | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 |
| 6.2.6. Текущий ремонт покрытия республиканских автомобильных дорог (км) | Линейно-дорожная дистанция 463 Чечерского ДЭУ – 46 | 2.3 км. | октябрь | Линейно-дорожная дистанция 463 Чечерского ДЭУ – 46 |
| 6.2.7. Текущий ремонт покрытия местных автомобильных дорог (км) | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 | 25 км. | декабрь | КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ДРСУ-185 |
| 8. Поддержание порядка в лесах, борьбу с несанкционированными свалками на территории лесного фонда, создание экологических троп, расчистку буреломов, опережающее лесовосстановление пострадавших участков 8.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар) | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 10 га. | февраль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 25 га. | март | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 15 га. | апрель | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 25 га. | май | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 35 га. | июнь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 45 га. | июль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 25 га. | август | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 25 га. | сентябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | октябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
| 8.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар) | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 1 га. | январь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 1 га. | февраль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 3 га. | март | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | апрель | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4 га. | май | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | июнь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | июль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | август | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 3 га. | сентябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 3 га. | октябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | ноябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5 га. | декабрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
| 8.3. Борьба с несанкционированными свалками на территории лесного фонда (проведение полевых мероприятий по выявлению и пресечению фактов несанкционированного размещения свалок (количество) | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | январь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | февраль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4.. | март | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5. | апрель | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 5. | май | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | июнь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | июль | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | август | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | сентябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | октябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | ноябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
|  | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 4. | декабрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
| 8.6. Создание экологических троп (штук) | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» | 1 шт. | октябрь | ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» |
| 9.6. содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах: 9.6.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) | КЖУП «Ветковское» | 5 шт. | июнь | КЖУП «Ветковское» |
| 9.6.6. покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений (км) | КЖУП «Ветковское» | 0.2 км. | июнь | КЖУП «Ветковское» |
| 10. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения и воинских захоронений 10.1. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения (штук) | КЖУП «Ветковское» | 40 шт. 40 шт. | май сентябрь | КЖУП «Ветковское» |
| 10.1.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений в текущем году, штук) | КЖУП «Ветковское» | 3 шт. | май | КЖУП «Ветковское» |
| 10.1.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук) | КЖУП «Ветковское» | 1 шт. | май | КЖУП «Ветковское» |
| 10.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук) | КЖУП «Ветковское» | 1 шт. | май | КЖУП «Ветковское» |
| 10.2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство воинских захоронений (%) | Сельские исполнительные комитеты | 100% | май, сентябрь | Сельские исполнительные комитеты |
| 11. Безопасное содержание объектов захоронения отходов, недопущение образования свалок 11.1. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук) | КЖУП «Ветковское» | 1 шт. | сентябрь | КЖУП «Ветковское» |
| 12. Реализация иных мероприятий, предусмотренных законодательством 12.1.Проведение ликвидационного тампонажа не подлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук) | ОАО «Дружба» | 2. | ноябрь | ОАО «Дружба» |
|  | ОАО «Ветковский агросервис» | 2 | декабрь | ОАО «Ветковский агросервис» |
| 12.1.1. ремонт павильонов буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук) | ГП «Гомельводоканал» (н.п.Глыбовка, н.пКолбовка, н.п.Чистые Лужи) | 3 | сентябрь | ГП «Гомельводоканал» |
| 12.1.2. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук) | ГП «Гомельводоканал» (н.п.Глыбовка, н.п.Колбовка, н.п.Чистые Лужи) | 3 | сентябрь | ГП «Гомельводоканал» |
| 12.2. Проведение регулирования распространения и численности борщевика Сосновского (гектар) | Приснянский сельский исполнительный комитет ОАО «Искра-Ветка» РУП «Белоруснефть-Особино» ГЛХУ «Ветковский спецлесхоз» КФХ «Мир ягод» ОАО «Хальч» | 2.435 га. | май, июнь июль август | Приснянский сельский исполнительный комитет ОАО «Искра-Ветка» РУП «Белоруснефть-Особино» ГЛХУ «Ветковский спецлесхоз» КФХ «Мир ягод» ОАО «Хальч» |
| 12.2.1 Проведение регулирования распространения и численности золотарника канадского (гектар) | Приснянский сельский исполнительный комитет ОАО «Искра-Ветка» РУП «Белоруснефть-Особино» КЖУП «Ветковское» ОАО «Хальч» | 2.33 га. | июнь июль август, сентябрь | Приснянский сельский исполнительный комитет ОАО «Искра-Ветка» РУП «Белоруснефть-Особино» КЖУП «Ветковское» ОАО «Хальч» |
| 12.3. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых (штук/гектар) | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» ОАО «Ветковский агросервис» | 3 шт. | май июнь | Филиал им.Лебедева РУП «Гомельэнерго» ОАО «Ветковский агросервис» |
| 12.4. Проведение мелиоративных мероприятий 12.4.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (км) | ГП «Ветковское ПМС» | 2 км. | февраль | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 3 км. | март | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 6 км. | апрель | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 1 км. | май | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 1 км. | июнь | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 1 км. | июль | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 2 км. | сентябрь | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 2 км. | октябрь | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 4 км. | ноябрь | ГП «Ветковское ПМС» |
|  | ГП «Ветковское ПМС» | 3 км. | декабрь | ГП «Ветковское ПМС» |
| 12.5. Принудительное перемещение неэксплуатируемых транспортных средств на охраняемую стоянку с улично-дорожной сети, в том числе внутридворовых проездов (%) | ОГАИ ОВД Ветковского раисполкома КЖУП «Ветковское» | 100%. | декабрь | ОГАИ Ветковского раисполкома КЖУП «Ветковское» |